关于加强公路水运工程履约考核工作的通知

（征求意见稿）

各市（区）交通运输局，园区、太仓港口管委会交通管理部门，各相关单位：

为进一步规范公路水运建设市场管理，提升监管能力和水平，省交通运输厅印发了《江苏省公路水运建设市场信用信息管理办法》（苏交规〔2024〕6号）《江苏省公路养护作业单位信用管理办法（试行）》（苏交规〔2023〕4号）。现就贯彻落实省厅管理办法、加强我市公路水运工程履约考核工作通知要求如下：

一、考核评价全覆盖、分类别、按标准开展

公路水运建设工程按照《江苏省公路水运建设市场信用信息管理办法》（简称《办法》，下同）和6个配套实施细则及相应的评价标准，对项目建设、勘察设计、施工、监理、服务类从业单位和主要从业人员开展履约考核信用评价评价。其中：建设单位法定义务履行评价，按照细化完善后的《建设单位考核评分表》（见附件1）执行；试验检测单位履约行为评价，按照交通运输部《公路水运工程试验检测信用评价办法》明确的评价标准执行；招标代理机构履约考核按照《苏州市交通运输局关于加强招标代理考核工作的通知》（苏交建〔2023〕19号）执行。

公路养护作业按照《江苏省公路养护作业单位信用管理办法（试行）》对施工单位开展考核评价。

履约考核结果应当与按照《办法》信用行为评价标准确定的履约行为评分、等级保持一致。

二、合理控制履约考核优等比例

履约考核评分及等次确定坚持实事求是、奖优罚劣原则。根据《办法》及实施细则规定，同一公路水运建设工程，各施工项目（施工标段）的履约考核优等最高比例控制原则分别是：路基桥涵工程50%，交通安全设施、三大系统、房建、照明、绿化工程50%，伸缩缝施工、沥青供应60%，路面工程70%；路基桥涵工程和路面工程合并为同一施工标段的，按照70%控制。监理单位的考核结果宜与对应施工项目（标段）相匹配。各地区、建设单位所管项目的履约考核优等比例应与总体建设管理水平、建设单位考核结果相匹配。

三、明确分类考核流程及频次

建设单位考核：交通主管部门按照项目管理权限，每年末对重点项目建设单位法定义务履行情况进行评价。市局汇总审核，计算确定建设单位综合评分及排名。

其他从业单位考核：建设单位在合同签订后，即可对施工、监理、勘察设计、服务类等单位开展履约行为检查，每季度按项目（标段）履约考核，确定评分与等级，并按要求录入系统、上报交通主管部门。市局每季度汇总全市范围项目（标段）履约考核结果，计算确定从业单位综合评分与等级，其中公路养护施工单位考核结果单独汇总。从业单位综合评分计算及等级确定方法与《办法》总体保持一致，具体见附件2。

主要从业人员考核：个人信用信息由从业人员及所在单位按照相关规定及时录入省厅建设市场信用系统。系统自动提取在建项目履约情况、不良行为等信息数据，并进行评分。市局每年汇总、公布评价结果。

四、强化行业监督检查信息归集

交通主管部门及其所属的执法、质量安全监督、行业管理单位，应按照项目管理权限，加强日常监督检查并形成记录；每季度首月5日前，将上季度行业监督检查情况、质量安全记分、行政处罚等信息汇总至考核牵头部门（如市局建设管理处），为项目标段、从业单位考核结果复核校对提供依据。拟录入省厅系统的监督检查扣分信息，应于每年1月15日前，以检查通报等书面形式提交考核牵头部门。

五、落实信用等级动态调整要求

根据《办法》第十四条规定，从业单位或主要从业人员发生情节比较严重的不良行为时，相关交通主管部门应当按照信用等级动态调整标准进行认定，省交通厅实施信用降级。其中，公路水运工程发生生产安全事故的，事故调查期间，项目建设单位、质量监督机构应及时向交通主管部门的考核牵头部门报告，由省厅对施工单位按规定原则予以暂时性信用等级动态降级调整。

六、完善考核结果审核发布机制

每季度全市从业单位考核结果汇总评定后，应征求局相关处室、下属单位意见，并由局建管处、安保处、质监站、执法支队（工程大队）、机关纪委会签，结果报告局分管领导。各单位、部门根据部门职责，对考核结果提出意见建议，必要时组织会商。考核结果同步在苏州市交通运输局官网和苏州市公共资源交易中心网站公示，公示期5天；公示结束无异议的，在上述网站正式发布。

七、加强履约考核结果应用

行业主管部门、监管单位应根据从业单位考核结果优化监管方式、提高监管效能。对信用考核良好、守信典型企业，合理减少检查频率，优先推荐申报优质工程、给予交通领域荣誉称号、奖励和表彰；对信用降级、考核排名靠后的企业，给予警示、重点关注，适当提高抽查比例和频次。未接受主管部门年度考核、或者在全市考核排名靠后的建设单位，应从严控制从业单位履约考核的优等次比例。招标代理考核结果可作为建设单位（招标人）优选代理机构的重要参考依据。鼓励招标人在招标过程中运用主要负责人信用评价结果。

八、其他

地方铁路建设工程从业单位的信用评价按照《江苏省地方铁路建设市场信用管理办法（试行）》执行，可参照公路水运工程管理方式定期上报、汇总、发布履约考核结果。

《苏州市交通运输局关于贯彻落实省厅<江苏省公路水运建设市场信用信息管理办法>的通知》（苏交建〔2019〕11号）、《苏州市交通运输局关于在招标文件中取消设置“从业单位履约考核评分项”的通知》（苏交建〔2023〕20号）同时废止。

特此通知

附件1.建设单位考核评分表

2.从业单位综合评分计算及等级确定方法

苏州市交通运输局

2024年12月2日

附件1.

建设单位法定义务履行评价表

| 序号 | 考核项与 标准分 | 考核主要内容及扣/加分标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 基础分 | 满分100分 |  |
| 1 | 综合管理 （5分） | 1.1 | 未落实建管分离要求的，扣2分。 |
|  |  | 1.2 | 部门缺少或者职能不全的，扣1分。 |
|  |  | 1.3 | 工程技术人员占比不足规定的，每少20%扣1分; 高、中级以上专业技术职称人员，每少20%扣1分； 主要管理人员现场检查不到位的缺1人扣1分。 |
| 2 | 招标 管理 (10分) | 2.1 | 应当发布招标公告而不发布或是不按照规定在指定媒介发布资格预审公告或招标公告的；在不同媒介发布的同一招标项目的资格预审公告或者招标公告内容不一致的；招标公告内容不完整或对招标公告进行修改应该重新发布公告的而不重新公告的，每例扣5分。 |
|  |  | 2.2 | 招标文件、资格预审文件的发售、澄清、修改的时限，或者确定的提交资格预审申请文件、投标文件的时限不符合招标投标法和招标投标法实施条例等文件规定的，每例扣5分。 |
|  |  | 2.3 | 招标文件、评标报告未及时报备行业主管部门的，每例扣2分。 |
|  |  | 2.4 | 超过招标投标法实施条例规定的比例收取投标保证金、履约保证金或者不按照规定退还投标保证金及银行同期存款利率的，每例扣3分。 |
|  |  | 2.5 | 因建设单位过错造成有理投诉的，每例扣4分。 |
|  |  | 2.6 | 不满足法律法规规定的条件而进行招标的，每例扣4分 |
| 3 | 合同 管理 (5分) | 3.1 | 未按规定办理施工、监理主要人员变更，每例扣1分； 主要人员变更超过50%扣2分； 对项目经理、项目总工、总监理工程师等主要人员长期不在岗不进行处理的，扣2分。 |
|  |  | 3.2 | 对明显违法违规分包不纠正的，每例扣5分。 |
|  |  | 3.3 | 不及时开展履约考核及信用评价的，每例扣0.3分； 履约考核不认真，对相关条款执行不力，应当发现却未发现相关问题，被交通运输主管部门在项目监督检查中发现的，每例扣0.5分； 经复查履约考核及信用评价明显不按规定打分、评级的，每例扣2分； |
| 4 | 计划 进度 （5分） | 4.1 | 未完成项目关键节点计划任务的，每例扣2.5分。 |
|  |  | 4.2 | 未完成项目年度投资计划时序任务的，每例扣2.5分。 |
|  |  | 4.3 | 发生影响建设进展的问题不及时进行协调的，每例扣1分。 |
| 5 | 投资 控制 （5分） | 5.1 | 由于建设单位原因造成建设资金没有及时到位，影响工程计量与支付，拖欠、克扣应付工程款的，每例扣2分。 |
|  |  | 5.2 | 设计变更经费管理不严的，每例扣1分； 没有按照合同约定计量的，每例扣0.5-2分。 |
| 6 | 质量管理（15分） | 6.1 | 被质监等行业主管部门通报，存在较多实体质量问题（含质量管理问题）的，扣3-5分； 发生一般质量事故的，扣7分; 较大及以上质量事故扣15分。 |
|  |  | 6.2 | 未及时督促整改质量问题和缺陷的，每例扣2分; 未开展质量状况分析的，每例扣2分 |
| 7 | 安全管理（15分） | 7.1 | 未编制安全事故应急预案的，或未按规定组织演练的扣3分。 |
|  |  | 7.2 | 发生一般安全生产非责任事故的，扣5分； 发生一般无人员死亡安全生产责任事故的，扣7分； 发生一般人员死亡安全生产责任事故的，扣10分； 发生较大及以上安全生产责任事故的，扣15分。 |
|  |  | 7.3 | 未及时督促整改安全隐患和问题的，每例扣2分。 |
| 8 | 生态环保（15分） | 8.1 | 存在工地噪声、扬尘、有毒废弃物、废液污水排放以及其它不符合环保要求的临时设施等，被市及以上相关主管部门通报的或被市污染防治攻坚战办公室督办的，每例扣1-3分； |
|  |  | 8.2 | 未落实苏州市或属地扬尘管控相关要求的，每例扣1-2分； 未落实苏州市或属地建筑垃圾管控相关要求的，每例扣1-2分。 |
| 9 | 廉政建设（15分） | 9 | 有违反《廉政合同》条款和有关廉政规定的，每例扣5分； 有工作人员因廉政问题被党纪、政纪处分的，每例扣15分。 |
| 10 | 其他 (10分) | 10.1 | 施工图未经审批用于施工的，每例扣3分; 用地违规被市及以上国土部门通报和处理的，每例扣5分； 未取得施工许可（开工备案）等法定开工手续事实开工的，每例扣3分； 工程变更未按规定办理的，每例扣2分； 未按规定及时组织交工验收并完成备案的，每例扣3分； 未完成交工验收就开通运营的，每例扣3分。 除以上程序外，从取得项目初步设计批复至竣工验收，各环节需要履行的建设手续少1项扣1分。 |
|  |  | 10.2 | 因违反《保障农民工工资支付条例》规定，本单位或项目参建单位受到行政处罚的，每例扣5分； 本单位或项目参建单位未落实《保障农民工工资支付条例》有关管理要求的，每例扣1分。 |
|  |  | 10.3 | 除以上明确扣分事项，其他不当行为按以下原则扣分（扣分不设上限）： （1）尚不构成行政处罚或政务处分的，视情节轻重按每例扣0.1～2分； （2）受到行政处罚或政务处分的，视情节轻重按每例扣2～5分； 其他从业单位因本项目受到行政处罚，建设单位未履行管理职责应承担责任的，视情节轻重每例扣1～5 分； （3）受到刑事处罚的，视情节轻重每例扣5～15 分。 |
| 二 | 加分项 |  |  |
| 11 | 项目加分 （6分） | 负责建设管理的项目获部省级、市级奖项（质量、安全方面）的，每例加2、1分。 |  |
|  |  | 负责建设管理的项目获得部省级、市级通报表扬的，每例加1、0.5分。 |  |
| 12 | 单位加分(4分) | 负责建设管理的项目获国家、部、省、市级奖项（如鲁班奖、詹天佑奖、国家优质工程奖、部优质工程奖、扬子杯、苏畅杯、姑苏杯等）的，每例加4、3、2、1分。 |  |

注：

1.考核评分实行扣分和加分相结合的方式，扣分项直至该项指标分扣完为止，每项最低为0分；

2.单个项目考核得分由基础分和项目加分构成，项目加分后，单个项目得分不超过100分；

3.建设单位有多个项目参与考核的，按项目概算加权平均计算建设单位项目得分。

3.建设单位法定义务履行评价得分由建设单位项目得分和单位加分相加组成，单位最终得分不超过100分。

附件2.

从业单位考核评价得分计算方法

1.标段考核分数及等级确定

企业单个合同标段履约考核评价得分：，其中，i为履约失信行为数量，Bi为履约失信行为对应的扣分标准。

每个合同标段履约考核优、良、中、差等级应当与履约考核评分相匹配，评分≥95分为优，95分＞评分≥85分为良，85分＞评分≥75分为中，评分＜75分为差。

2.从业单位履约考核分数计算

从业单位在季度履约考核中有多个标段参与评定，从业单位履约行为评价得分：

注：（1）i为企业被进行履约行为评价的合同段数量，i=1、2、…n，Li为企业在某合同段履约行为信用评价得分，Ci为对应企业所履约合同段的标价金额的数值。

（2）针对设计、监理、服务类单位：Ci对应企业所履约合同段的标价金额的数值<200万元，Ci=1；200万元≦Ci对应企业所履约合同段的标价金额的数值<800万元，Ci=2；Ci对应企业所履约合同段的标价金额的数值≧800万元，Ci=3。

（3）针对施工养护企业：Ci对应企业所履约合同段的标价金额的数值（单位为亿元）≦1亿元，Ci=1；Ci对应企业所履约合同段的标价金额的数值≧10亿元，Ci=10; 1亿元<Ci对应企业所履约合同段的标价金额的数值<10亿元，Ci为对应企业所履约合同段的标价金额（单位为亿元）。

（4）针对养护企业：Ci为企业在不同合同段履约行为评分的名次。

3.从业单位考核等级确定

全市公路水运市场从业单位履约考核等级分为优、良、暂良、中、差五个等级。

从业单位在季度履约考核中有一个标段评定为中或差者，无论其他标段考核为何等级，均最终评定为“中”或“差”。

从业单位若在季度履约考核中无项目或标段参与考核，等级评定为“暂良”。从业单位在本市上季度履约考核等级评定为优、良的，在当季度无履约考核评价信息的，其履约考核等级可以按照上季度评价结果延续一季度。延续一季度后，仍无履约考核评价信息，且无失信行为信息的，其季度履约考核等级调整为暂良。

每个单位履约考核优、良、中、差等级应当与履约考核评分相匹配，评分≥95分为优，95分＞评分≥85分为良，85分＞评分≥75分为中，评分＜75分为差。暂良分值设为85分。

4.考核加分

设计、施工及监理企业所承担的苏州市公路水运工程项目受到国家、省市相关表彰奖励，将对该企业一年内的履约考核评分进行加分，加分按照如下规则：

（一）所承担的苏州市公路水运工程项目获国家级奖项的，加1.5分；获省级奖项的，加1分；获市级奖项的加0.5分。

（二）所承担的苏州市公路水运工程项目获部级品质工程示范项目认定的，加1.5分；获省级品质工程示范项目认定的，加1分；获市级品质工程示范项目认定的，加0.5分；

（三）所承担的苏州市公路水运工程项目获部级“平安工地”或“平安工程”，加1.5分；获省级“平安工程”的，加1分；获省级“平安工地”的，加0.5分；所承担的苏州市公路水运工程项目发生安全责任事故的，则一年内该项不予加分；

（四）总加分不超过2分。

5.优等级确定

单位履约考核等级为优的，应当具备下列基本条件：

（一）近2个季度的单位履约考核等级均为良以上（含良级）；

（二）无交通运输行业一般以上等级失信行为记录，且无社会公共信用严重失信行为记录；

（三）单位履约考核评分为95分以上（含95分）；

（四）除满足前（一）（二）（三）（四）项条件外，还应当符合下列条件之一：

1、考核季度有2个以上（含2个）项目履约考核等级为优。

2、考核季度一年内有1个以上（含1个）公路水运建设项目获“姑苏杯”、“扬子杯”或者国家优质工程奖；

3、考核季度一年内有1个以上（含1个）公路水运建设项目通过市级及以上品质工程示范创建考核的。

4、考核季度一年内有1个以上（含1个）公路水运建设项目获得省级及以上“平安工地”或“平安工程”的。